# 28. Plan de Contingencia y Rollback

## 1. Introducción

Este documento describe el plan de contingencia y rollback para el sistema [Nombre del Sistema] durante la fase de implementación y post-implementación. El objetivo es establecer procedimientos claros para mitigar riesgos, responder a incidentes críticos y, si es necesario, revertir el sistema a un estado funcional previo, minimizando el impacto en las operaciones.

## 2. Alcance

Este plan cubre los procedimientos de contingencia y rollback para los siguientes escenarios:

Fallos críticos durante el despliegue del sistema.

Problemas graves de funcionamiento o rendimiento después de la implementación.

Corrupción de datos o pérdida de información.

Incidentes de seguridad que comprometan la integridad del sistema.

## 3. Objetivos

Minimizar el tiempo de inactividad y la pérdida de datos en caso de un incidente.

Restaurar la operatividad del sistema a un estado conocido y estable.

Proporcionar un marco de respuesta rápida y efectiva ante situaciones adversas.

Asegurar la continuidad del negocio.

## 4. Roles y Responsabilidades

| Rol | Responsabilidad |

| :-- | :-------------- |

| **Gerente de Proyecto** | Aprobar la activación del plan, coordinar la comunicación. |

| **Equipo de Despliegue/DevOps** | Ejecutar procedimientos de rollback, restaurar configuraciones. |

| **Administradores de Base de Datos** | Restaurar bases de datos, verificar integridad de datos. |

| **Equipo de Soporte/Operaciones** | Monitorear el sistema, asistir en la resolución de problemas. |

| **Usuarios Clave** | Realizar pruebas de verificación post-rollback. |

## 5. Procedimientos de Contingencia

### 5.1. Detección de Incidentes

Monitoreo continuo del sistema (logs, métricas de rendimiento).

Alertas automáticas por umbrales excedidos o errores críticos.

Reporte manual de problemas por usuarios o equipo de soporte.

### 5.2. Evaluación y Clasificación del Incidente

Determinar la severidad y el impacto del incidente.

Identificar la causa raíz (si es posible rápidamente).

Decidir si se requiere activar el plan de rollback.

### 5.3. Comunicación del Incidente

Informar a las partes interesadas (gerencia, usuarios afectados).

Establecer un canal de comunicación para actualizaciones de estado.

## 6. Plan de Rollback

Este plan se activará cuando un incidente crítico impida el funcionamiento normal del sistema y no pueda resolverse rápidamente, requiriendo volver a un estado anterior y estable.

### 6.1. Criterios para Activar el Rollback

Fallo total del sistema o de funcionalidades críticas.

Corrupción masiva de datos.

Problemas de rendimiento inaceptables que afectan la operación.

Imposibilidad de resolver el problema en un tiempo predefinido (ej. 2 horas).

### 6.2. Procedimiento Detallado de Rollback

1.  **Notificación y Aprobación:** El Gerente de Proyecto o un rol autorizado aprueba la ejecución del rollback.

2.  **Comunicación:** Informar a los usuarios y partes interesadas sobre el inicio del rollback y la interrupción del servicio.

3.  **Detener Servicios:** Detener todos los servicios del sistema [Nombre del Sistema] en el entorno de producción.

Comando: `sudo systemctl stop [nombre_servicio]`

4.  **Restaurar Base de Datos:** Restaurar la base de datos a la última copia de seguridad conocida y estable (pre-implementación o pre-incidente).

Comando: `pg_restore -U user -d db_name latest_backup.dump` (Ejemplo para PostgreSQL)

5.  **Restaurar Código/Aplicación:** Revertir el código de la aplicación a la versión anterior estable.

Comando: `git checkout [commit_anterior]` o desplegar la versión anterior desde un artefacto.

6.  **Restaurar Configuraciones:** Revertir los archivos de configuración a la versión anterior.

Comando: `cp /etc/app/config.bak /etc/app/config.conf`

7.  **Iniciar Servicios:** Iniciar los servicios del sistema restaurado.

Comando: `sudo systemctl start [nombre_servicio]`

8.  **Verificación Post-Rollback:** Realizar pruebas de humo y verificación de funcionalidades críticas para asegurar que el sistema está operativo en el estado anterior.

9.  **Comunicación Final:** Informar a los usuarios que el sistema ha sido restaurado y está operativo.

## 7. Copias de Seguridad

**Frecuencia:** [Diaria, Semanal]

**Ubicación:** [Servidor de backups, Almacenamiento en la nube]

**Retención:** [Número de días/semanas]

## 8. Lecciones Aprendidas

Después de cada incidente o ejecución de rollback, se realizará un análisis post-mortem para identificar las causas, mejorar los procedimientos y actualizar este plan.

## 9. Aprobación

Firmas de los responsables para la aprobación del plan de contingencia y rollback.