# Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter)

## 1. Información General del Proyecto

- Nombre del Proyecto: Desarrollo e implementación de aplicativo con I.A. para gestión de procesos empresariales

- Número de Contrato: CONT-IA-2025-001

- Patrocinador / Contratante: Empresa Tecnológica Innovación S.A.S. (Representante: Carolina Gómez Vargas)

- Ejecutor / Contratista: Soluciones IA Colombia S.A.S. (Representante: Andrés Mauricio Torres Pineda)

- Fecha de Inicio: 1 de enero de 2026

- Fecha de Finalización Estimada: 30 de junio de 2026 (6 meses)

- Presupuesto Asignado: COP $480.000.000

## 2. Propósito y Justificación del Proyecto

El propósito del proyecto es diseñar, desarrollar, implementar, documentar y poner en producción un aplicativo de software con módulos de Inteligencia Artificial (I.A.). La justificación principal es la optimización y automatización de la gestión de procesos internos de la Empresa Tecnológica Innovación S.A.S., mejorando la toma de decisiones mediante análisis predictivo y automatizando flujos de trabajo y gestión documental.

## 3. Objetivos del Proyecto

- Objetivo General: Implementar un sistema de software basado en IA para la gestión de procesos empresariales que se integre con los sistemas preexistentes (ERP, CRM) en un plazo de 6 meses.

- Objetivos Específicos:

  - Automatizar flujos de trabajo utilizando algoritmos de Machine Learning.

  - Proveer análisis predictivo basado en datos históricos.

  - Implementar un panel de control (dashboard) con KPIs en tiempo real.

  - Automatizar la gestión documental mediante Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP).

  - Generar alertas inteligentes y recomendaciones.

## 4. Alcance Preliminar

El proyecto incluye el desarrollo de módulos de ML, NLP, dashboard, alertas inteligentes e integración con ERP/CRM. Se utilizará metodología Scrum con sprints de 2 semanas. Incluye capacitación de 40 horas, soporte post-implementación de 90 días y entrega de código fuente y documentación técnica.

## 5. Principales Entregables e Hitos

| Hito | Entregable | Fecha Límite |
| --- | --- | --- |
| H-01 | Acta de inicio | Ene 5, 2026 |
| H-02 | Documento de Arquitectura aprobada | Ene 16, 2026 |
| H-03 | Prototipo funcional (ML y dashboard) | Feb 27, 2026 |
| H-04 | Módulo NLP entregado | Abr 3, 2026 |
| H-05 | Release candidate (listo para UAT) | May 1, 2026 |
| H-06 | UAT aprobado | May 29, 2026 |
| H-07 | Go-Live | Jun 5, 2026 |
| H-08 | Cierre de proyecto y documentación | Jun 30, 2026 |

## 6. Riesgos Preliminares

- Retrasos en la entrega de información o accesos por parte del Contratante.

- Problemas de integración con los sistemas ERP/CRM preexistentes.

- Incumplimiento de los estándares de calidad ISO/IEC 25010 o seguridad ISO/IEC 27001.

- Fugas de información confidencial.

## 7. Criterios de Éxito

- Aprobación de las pruebas de aceptación de usuario (UAT).

- Cumplimiento del cronograma y presupuesto establecidos.

- Integración exitosa con los sistemas actuales.

- Capacitación completada satisfactoriamente.