# Catálogo de Requerimientos (Product Backlog)

Este documento presenta la lista estructurada, priorizada y trazable de los requerimientos del proyecto, organizados para su ejecución en la metodología Scrum.

| ID Req | Épica / Módulo | Descripción del Requerimiento | Prioridad | Sprint Estimado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-001 | Arquitectura | Definir arquitectura técnica y configurar entornos (Dev, QA, Prod). | Alta | Sprint 0 | Pendiente |
| REQ-002 | Integración | Desarrollar conectores base para lectura de datos del ERP. | Alta | Sprint 1 | Pendiente |
| REQ-003 | Integración | Desarrollar conectores base para lectura de datos del CRM. | Alta | Sprint 1 | Pendiente |
| REQ-004 | Machine Learning | Entrenar modelo inicial de ML para reconocimiento de patrones en flujos de trabajo. | Alta | Sprint 1 | Pendiente |
| REQ-005 | Flujos de Trabajo | Interfaz de usuario para visualizar y gestionar flujos de trabajo automatizados. | Media | Sprint 1 | Pendiente |
| REQ-006 | Dashboard | Diseñar e implementar la interfaz base del panel de control. | Alta | Sprint 2 | Pendiente |
| REQ-007 | Dashboard | Integrar KPIs en tiempo real desde la base de datos al dashboard. | Alta | Sprint 2 | Pendiente |
| REQ-008 | NLP | Implementar motor de extracción de texto (OCR/NLP) para documentos. | Alta | Sprint 3 | Pendiente |
| REQ-009 | NLP | Entrenar modelo de clasificación automática de documentos. | Alta | Sprint 3 | Pendiente |
| REQ-010 | Alertas | Desarrollar motor de reglas para detección de anomalías. | Media | Sprint 4 | Pendiente |
| REQ-011 | Alertas | Implementar sistema de notificaciones (email/in-app) para alertas inteligentes. | Media | Sprint 4 | Pendiente |
| REQ-012 | Integración | Desarrollar conectores de escritura (bidireccionales) hacia ERP/CRM. | Alta | Sprint 5 | Pendiente |
| REQ-013 | Seguridad | Implementar Autenticación Multifactor (MFA) y cifrado de datos. | Alta | Sprint 5 | Pendiente |
| REQ-014 | Calidad | Ejecutar pruebas de integración y preparar Release Candidate. | Alta | Sprint 6 | Pendiente |
| REQ-015 | Calidad | Ejecutar Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT) con Key Users. | Alta | Sprint 6 | Pendiente |