# Documento de Visión y Alcance (Vision & Scope)

## 1. Visión del Producto

El producto es un aplicativo de software impulsado por Inteligencia Artificial diseñado para transformar y optimizar la gestión de procesos internos de la Empresa Tecnológica Innovación S.A.S. A través de la automatización inteligente, el análisis predictivo y el procesamiento de lenguaje natural, el sistema busca reducir la carga operativa manual, mejorar la precisión en la toma de decisiones y proporcionar una visibilidad en tiempo real del rendimiento empresarial, integrándose de manera fluida con el ecosistema tecnológico existente (ERP y CRM).

## 2. Objetivos de Negocio

Los principales objetivos de negocio que motivan este proyecto son:

- Optimización Operativa: Reducir el tiempo y esfuerzo dedicados a tareas manuales y repetitivas mediante la automatización de flujos de trabajo.

- Toma de Decisiones Basada en Datos: Proveer a la gerencia y líderes de área de herramientas predictivas y dashboards en tiempo real para decisiones más informadas.

- Eficiencia Documental: Agilizar el procesamiento, clasificación y extracción de información de documentos corporativos utilizando NLP.

- Proactividad: Anticipar problemas o cuellos de botella en los procesos mediante un sistema de alertas inteligentes basadas en patrones históricos.

## 3. Stakeholders (Partes Interesadas)

| Rol / Stakeholder | Descripción e Interés en el Proyecto |
| --- | --- |
| Patrocinador (Contratante) | Empresa Tecnológica Innovación S.A.S., representada por Carolina Gómez Vargas. Interesada en el ROI, cumplimiento de plazos y mejora de procesos. |
| Proveedor (Contratista) | Soluciones IA Colombia S.A.S., representada por Andrés Mauricio Torres Pineda. Responsable de la ejecución técnica y entrega del producto. |
| Supervisor del Contrato | Enlace único designado por el Contratante. Responsable de aprobar entregables y facilitar accesos e información. |
| Usuarios Llave (Key Users) | Personal del Contratante que participará en las pruebas UAT y validará que el sistema cumpla con las necesidades operativas. |
| Equipo de Desarrollo | Gerente de Proyecto, Desarrolladores Senior IA, Arquitecto de Software, Especialista MLOps y Analista QA del Contratista. |

## 4. Alcance del Proyecto

El alcance del proyecto comprende el diseño, desarrollo, implementación y puesta en producción de los siguientes módulos:

- Módulo de automatización de flujos de trabajo con Machine Learning.

- Motor de análisis predictivo.

- Dashboard interactivo con KPIs en tiempo real.

- Módulo de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) para gestión documental.

- Sistema de alertas y recomendaciones inteligentes.

- Integración bidireccional con ERP y CRM existentes.

El proyecto se ejecutará bajo la metodología Scrum en un plazo de 6 meses, incluyendo 40 horas de capacitación a usuarios y 90 días de soporte post-implementación.

## 5. Fuera del Alcance

- Modificaciones estructurales a los sistemas ERP o CRM preexistentes del Contratante.

- Provisión de hardware o infraestructura física (el despliegue se asume en entornos cloud o infraestructura existente, según defina la arquitectura).

- Limpieza o migración masiva de datos históricos no estructurados previos a la implementación, más allá de lo necesario para el entrenamiento inicial de los modelos.