Ingeniería de Requerimientos

Proyecto: Aplicativo de I.A. para Gestión de Procesos Empresariales

Contrato No. CONT-IA-2025-001

Contratante: Empresa Tecnológica Innovación S.A.S.

Contratista: Soluciones IA Colombia S.A.S.

Período: Enero 1 – Junio 30 de 2026

Elaborado por: Juan Sebastian Niño Forero

Este documento compila todos los artefactos de la Ingeniería de Requerimientos derivados del contrato de desarrollo de software. Cada sección corresponde a un documento estándar de la disciplina, generado a partir del análisis del contrato, sus cláusulas y anexos.

DOCUMENTO 1: Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter)

1. Información General del Proyecto

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | Desarrollo e implementación de aplicativo con I.A. para gestión de procesos empresariales |
| Número de Contrato | CONT-IA-2025-001 |
| Patrocinador / Contratante | Empresa Tecnológica Innovación S.A.S. |
| Representante del Contratante | Carolina Gómez Vargas — Gerente General |
| Ejecutor / Contratista | Soluciones IA Colombia S.A.S. |
| Representante del Contratista | Andrés Mauricio Torres Pineda — Representante Legal |
| Fecha de Inicio | 1 de enero de 2026 |
| Fecha de Finalización | 30 de junio de 2026 |
| Duración | 6 meses |
| Presupuesto Total | COP $480.000.000 |
| Ciudad | Bucaramanga, Santander, Colombia |

2. Propósito y Justificación del Proyecto

El proyecto nace de la necesidad de la Empresa Tecnológica Innovación S.A.S. de modernizar y optimizar sus operaciones internas. La organización busca reducir la dependencia de procesos manuales, mejorar la velocidad de respuesta ante situaciones críticas y aprovechar el valor de sus datos históricos para la toma de decisiones estratégicas. Para ello, contrata a Soluciones IA Colombia S.A.S. con el propósito de diseñar, desarrollar, implementar, documentar y poner en producción un aplicativo de software con módulos de Inteligencia Artificial (I.A.) orientado a la optimización y automatización de la gestión de procesos internos.

3. Objetivos del Proyecto

El objetivo general del proyecto es implementar un sistema de software basado en IA para la gestión de procesos empresariales que se integre con los sistemas preexistentes (ERP, CRM) en un plazo de 6 meses y dentro del presupuesto acordado.

Los objetivos específicos son los siguientes: automatizar flujos de trabajo utilizando algoritmos de Machine Learning; proveer análisis predictivo basado en datos históricos para la toma de decisiones; implementar un panel de control (dashboard) con KPIs en tiempo real; automatizar la gestión documental mediante Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP); generar alertas inteligentes y recomendaciones basadas en patrones de comportamiento; e integrar el sistema con los sistemas ERP y CRM existentes.

4. Alcance Preliminar

El proyecto incluye el diseño y desarrollo de seis módulos principales: automatización de flujos de trabajo con ML, motor de análisis predictivo, dashboard de KPIs, módulo NLP para gestión documental, sistema de alertas inteligentes e integración con ERP/CRM. La metodología de trabajo será Scrum con sprints de 2 semanas. El alcance también comprende la entrega del código fuente comentado, documentación técnica completa, 40 horas de capacitación al personal del Contratante y 90 días de soporte post-implementación sin costo adicional.

5. Principales Entregables e Hitos

| Hito | Entregable | Descripción | Fecha Límite |
| --- | --- | --- | --- |
| H-01 | Acta de inicio | Arranque formal del proyecto | Ene 5, 2026 |
| H-02 | Arquitectura aprobada | Documento de arquitectura técnica de alto nivel | Ene 16, 2026 |
| H-03 | Prototipo funcional | Demo del módulo ML y dashboard básico | Feb 27, 2026 |
| H-04 | Módulo NLP entregado | Gestión documental automatizada operativa | Abr 3, 2026 |
| H-05 | Release Candidate | Software integrado listo para pruebas UAT | May 1, 2026 |
| H-06 | UAT aprobado | Acta de aceptación del usuario firmada | May 29, 2026 |
| H-07 | Go-Live | Sistema en producción con usuarios activos | Jun 5, 2026 |
| H-08 | Cierre de proyecto | Documentación completa y acta de liquidación | Jun 30, 2026 |

6. Esquema de Pagos

| Pago | Concepto | Condición | Valor (COP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Anticipo | Inicio del proyecto | Firma del contrato y acta de inicio | $96.000.000 (20%) |
| Pago 1 | Mes 2 | Entrega Sprint 1-2 aprobado | $96.000.000 (20%) |
| Pago 2 | Mes 4 | Entrega Sprint 3-4 aprobado | $96.000.000 (20%) |
| Pago 3 | Mes 5 | Entrega Sprint 5-6 y pruebas UAT | $96.000.000 (20%) |
| Pago Final | Mes 6 | Go-live, capacitación y cierre | $96.000.000 (20%) |

7. Equipo del Proyecto

El Contratista deberá asignar un equipo mínimo conformado por: un (1) Gerente de Proyecto, dos (2) Desarrolladores Senior con experiencia en I.A., un (1) Arquitecto de Software, un (1) Especialista en MLOps y un (1) Analista QA.

8. Riesgos Preliminares

| Riesgo | Probabilidad | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Retrasos en la entrega de información o accesos por parte del Contratante | Media | Alto |
| Problemas de integración con los sistemas ERP/CRM preexistentes | Alta | Alto |
| Incumplimiento de los estándares de calidad ISO/IEC 25010 | Baja | Alto |
| Fuga de información confidencial | Baja | Muy Alto |
| Rotación de personal clave del equipo de desarrollo | Media | Alto |

9. Criterios de Éxito

El proyecto se considerará exitoso cuando: las pruebas de aceptación de usuario (UAT) sean aprobadas por los Key Users del Contratante; el sistema sea desplegado en producción (Go-Live) antes del 5 de junio de 2026; el presupuesto no supere los COP $480.000.000; la capacitación sea completada satisfactoriamente; y el software cumpla con los estándares ISO/IEC 25010 e ISO/IEC 27001.

DOCUMENTO 2: Visión y Alcance (Vision & Scope)

1. Visión del Producto

El producto es una plataforma integral de software impulsada por Inteligencia Artificial, diseñada para transformar y optimizar la gestión de procesos internos de la Empresa Tecnológica Innovación S.A.S. A través de la automatización inteligente, el análisis predictivo y el procesamiento de lenguaje natural, el sistema busca reducir la carga operativa manual, mejorar la precisión en la toma de decisiones y proporcionar una visibilidad en tiempo real del rendimiento empresarial, integrándose de manera fluida con el ecosistema tecnológico existente (ERP y CRM).

2. Objetivos de Negocio

Los principales objetivos de negocio que motivan este proyecto son cuatro. En primer lugar, la optimización operativa, que busca reducir el tiempo y esfuerzo dedicados a tareas manuales y repetitivas mediante la automatización de flujos de trabajo. En segundo lugar, la toma de decisiones basada en datos, proveyendo a la gerencia y líderes de área de herramientas predictivas y dashboards en tiempo real. En tercer lugar, la eficiencia documental, que agiliza el procesamiento, clasificación y extracción de información de documentos corporativos utilizando NLP. Finalmente, la proactividad, anticipando problemas o cuellos de botella en los procesos mediante un sistema de alertas inteligentes.

3. Stakeholders (Partes Interesadas)

| Rol / Stakeholder | Organización | Interés Principal |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador (Contratante) | Empresa Tecnológica Innovación S.A.S. | ROI, cumplimiento de plazos y mejora de procesos |
| Proveedor (Contratista) | Soluciones IA Colombia S.A.S. | Entrega exitosa del producto y cobro de pagos |
| Supervisor del Contrato | Empresa Tecnológica Innovación S.A.S. | Aprobación de entregables y enlace técnico |
| Usuarios Llave (Key Users) | Empresa Tecnológica Innovación S.A.S. | Que el sistema resuelva sus necesidades operativas |
| Equipo de Desarrollo | Soluciones IA Colombia S.A.S. | Claridad de requerimientos y ambiente de trabajo |

4. Alcance del Producto

El alcance del producto comprende el diseño, desarrollo, implementación y puesta en producción de los siguientes módulos: módulo de automatización de flujos de trabajo con Machine Learning; motor de análisis predictivo; dashboard interactivo con KPIs en tiempo real; módulo de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) para gestión documental; sistema de alertas y recomendaciones inteligentes; e integración bidireccional con ERP y CRM existentes. El proyecto se ejecutará bajo la metodología Scrum en un plazo de 6 meses, incluyendo 40 horas de capacitación a usuarios y 90 días de soporte post-implementación.

5. Fuera del Alcance

Se excluyen expresamente del alcance del proyecto: las modificaciones estructurales a los sistemas ERP o CRM preexistentes del Contratante; la provisión de hardware o infraestructura física; y la limpieza o migración masiva de datos históricos no estructurados más allá de lo necesario para el entrenamiento inicial de los modelos de IA.

DOCUMENTO 3: Especificación de Requerimientos de Software (SRS)

1. Introducción

Este documento especifica los requerimientos funcionales y no funcionales para el aplicativo de software con Inteligencia Artificial destinado a la gestión de procesos empresariales de la Empresa Tecnológica Innovación S.A.S. Fue elaborado a partir del análisis del Contrato No. CONT-IA-2025-001 y sus anexos. Sirve como contrato técnico entre el equipo de desarrollo y los stakeholders del proyecto.

2. Descripción General del Sistema

El sistema es una plataforma web integral que utiliza técnicas avanzadas de Inteligencia Artificial, incluyendo Machine Learning y Procesamiento de Lenguaje Natural, para automatizar tareas, predecir comportamientos y facilitar la toma de decisiones. Se integrará con los sistemas ERP y CRM existentes para asegurar un flujo de datos continuo y bidireccional.

3. Requerimientos Funcionales (RF)

| ID | Nombre | Descripción Detallada | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Automatización de Flujos de Trabajo | El sistema debe permitir la configuración y ejecución automática de flujos de trabajo basados en reglas y modelos de Machine Learning que aprendan de las acciones históricas de los usuarios. | Alta |
| RF-02 | Análisis Predictivo | El sistema debe procesar datos históricos del ERP/CRM para generar predicciones sobre tendencias de procesos, tiempos de ejecución y posibles cuellos de botella, con indicador de nivel de confianza. | Alta |
| RF-03 | Dashboard de KPIs | El sistema debe proveer un panel de control interactivo que muestre indicadores clave de rendimiento (KPIs) en tiempo real, con opciones de filtrado por fecha, proceso y usuario, y exportación de datos. | Alta |
| RF-04 | Gestión Documental con NLP | El sistema debe ser capaz de ingerir documentos (PDF, JPG, PNG), extraer entidades clave, clasificar el documento por tipo y enrutarlo al flujo de trabajo correspondiente. Si la confianza es menor al 80%, debe solicitar validación humana. | Alta |
| RF-05 | Alertas Inteligentes | El sistema debe generar notificaciones proactivas (alertas) cuando detecte anomalías o desviaciones en los procesos monitorizados, enviándolas por correo electrónico y como notificación in-app con enlace al proceso afectado. | Media |
| RF-06 | Integración ERP/CRM | El sistema debe contar con APIs o conectores bidireccionales para leer y escribir datos en los sistemas ERP y CRM actuales de la empresa. | Alta |
| RF-07 | Gestión de Usuarios y Roles | El sistema debe permitir la creación de usuarios, asignación de roles (Administrador, Supervisor, Analista, Operativo) y gestión de permisos de acceso granular a los diferentes módulos. | Alta |

4. Requerimientos No Funcionales (RNF) — Resumen

| ID | Categoría | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Calidad | Cumplimiento con ISO/IEC 25010 (SQuaRE). |
| RNF-02 | Seguridad | Implementación conforme a ISO/IEC 27001 y Ley 1581 de 2012. |
| RNF-03 | Rendimiento | Tiempo de carga del dashboard: máximo 3 segundos. |
| RNF-04 | Disponibilidad | Uptime del 99.9% en horario laboral. |
| RNF-05 | Tecnologías | Python, React/Next.js, PostgreSQL/MongoDB, Docker/Kubernetes. |

DOCUMENTO 4: Catálogo de Requerimientos (Product Backlog)

Este documento presenta la lista estructurada, priorizada y trazable de los requerimientos del proyecto, organizados para su ejecución bajo la metodología Scrum.

| ID Req | Épica / Módulo | Descripción del Requerimiento | Prioridad | Sprint Estimado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-001 | Arquitectura | Definir arquitectura técnica y configurar entornos (Dev, QA, Prod). | Alta | Sprint 0 | Pendiente |
| REQ-002 | Integración | Desarrollar conectores base para lectura de datos del ERP. | Alta | Sprint 1 | Pendiente |
| REQ-003 | Integración | Desarrollar conectores base para lectura de datos del CRM. | Alta | Sprint 1 | Pendiente |
| REQ-004 | Machine Learning | Entrenar modelo inicial de ML para reconocimiento de patrones en flujos de trabajo. | Alta | Sprint 1 | Pendiente |
| REQ-005 | Flujos de Trabajo | Interfaz de usuario para visualizar y gestionar flujos de trabajo automatizados. | Media | Sprint 1 | Pendiente |
| REQ-006 | Dashboard | Diseñar e implementar la interfaz base del panel de control. | Alta | Sprint 2 | Pendiente |
| REQ-007 | Dashboard | Integrar KPIs en tiempo real desde la base de datos al dashboard. | Alta | Sprint 2 | Pendiente |
| REQ-008 | NLP | Implementar motor de extracción de texto (OCR/NLP) para documentos. | Alta | Sprint 3 | Pendiente |
| REQ-009 | NLP | Entrenar modelo de clasificación automática de documentos. | Alta | Sprint 3 | Pendiente |
| REQ-010 | Alertas | Desarrollar motor de reglas para detección de anomalías. | Media | Sprint 4 | Pendiente |
| REQ-011 | Alertas | Implementar sistema de notificaciones (email/in-app) para alertas inteligentes. | Media | Sprint 4 | Pendiente |
| REQ-012 | Integración | Desarrollar conectores de escritura (bidireccionales) hacia ERP/CRM. | Alta | Sprint 5 | Pendiente |
| REQ-013 | Seguridad | Implementar Autenticación Multifactor (MFA) y cifrado de datos en reposo y en tránsito. | Alta | Sprint 5 | Pendiente |
| REQ-014 | Calidad | Ejecutar pruebas de integración y preparar Release Candidate. | Alta | Sprint 6 | Pendiente |
| REQ-015 | Calidad | Ejecutar Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT) con Key Users del Contratante. | Alta | Sprint 6 | Pendiente |

DOCUMENTO 5: Casos de Uso y User Stories

Este documento detalla el comportamiento del sistema desde la perspectiva del usuario, utilizando el formato de Historias de Usuario (User Stories) con sus respectivos Criterios de Aceptación.

Épica 1: Dashboard y Análisis Predictivo

US-01: Visualización de KPIs en Tiempo Real

Como gerente de área, quiero visualizar un dashboard con los KPIs de mis procesos en tiempo real, para poder monitorear el rendimiento operativo y tomar decisiones rápidas.

| Criterio de Aceptación | Descripción |
| --- | --- |
| CA-01.1 | El dashboard debe cargar en menos de 3 segundos. |
| CA-01.2 | Los datos deben actualizarse automáticamente sin necesidad de recargar la página. |
| CA-01.3 | Debe permitir filtrar la información por fecha, proceso y usuario. |

US-02: Predicción de Cuellos de Botella

Como analista de procesos, quiero que el sistema me muestre predicciones sobre posibles retrasos en los flujos de trabajo, para poder reasignar recursos antes de que ocurra el problema.

| Criterio de Aceptación | Descripción |
| --- | --- |
| CA-02.1 | El sistema debe utilizar datos históricos para calcular la probabilidad de retraso. |
| CA-02.2 | Las predicciones deben mostrarse gráficamente en el dashboard. |
| CA-02.3 | Debe indicar el nivel de confianza de la predicción generada por el modelo de ML. |

Épica 2: Gestión Documental con NLP

US-03: Clasificación Automática de Documentos

Como auxiliar administrativo, quiero subir un documento escaneado al sistema y que este lo clasifique automáticamente, para ahorrar tiempo en la lectura y enrutamiento manual.

| Criterio de Aceptación | Descripción |
| --- | --- |
| CA-03.1 | El sistema debe aceptar formatos PDF, JPG y PNG. |
| CA-03.2 | El motor NLP debe extraer el texto y asignar una categoría (ej. Factura, Contrato, Solicitud). |
| CA-03.3 | Si la confianza de clasificación es menor al 80%, debe solicitar validación humana. |

US-04: Extracción de Entidades Clave

Como usuario del sistema, quiero que el aplicativo extraiga automáticamente datos clave (NIT, Fechas, Valores) de los documentos, para evitar la digitación manual en el ERP.

| Criterio de Aceptación | Descripción |
| --- | --- |
| CA-04.1 | El sistema debe identificar y resaltar las entidades clave en el documento original. |
| CA-04.2 | Los datos extraídos deben pre-poblar un formulario para revisión del usuario. |
| CA-04.3 | Al confirmar, los datos deben enviarse automáticamente al ERP vía API. |

Épica 3: Alertas Inteligentes

US-05: Recepción de Alertas de Anomalías

Como supervisor de operaciones, quiero recibir una alerta cuando un proceso se desvíe de su patrón normal de ejecución, para intervenir inmediatamente y corregir la desviación.

| Criterio de Aceptación | Descripción |
| --- | --- |
| CA-05.1 | El sistema debe detectar anomalías basándose en el tiempo promedio de ejecución histórico. |
| CA-05.2 | La alerta debe enviarse por correo electrónico y mostrarse como notificación in-app. |
| CA-05.3 | La alerta debe incluir un enlace directo al proceso afectado. |

DOCUMENTO 6: Requerimientos No Funcionales (Detallados)

1. Seguridad y Privacidad (ISO/IEC 27001 y Ley 1581 de 2012)

El sistema debe cumplir con un conjunto robusto de medidas de seguridad derivadas directamente del contrato y sus anexos. Todos los datos en reposo deben estar cifrados (BitLocker, LUKS o equivalente) y los datos en tránsito deben utilizar protocolos seguros (TLS 1.2 o superior). El acceso al sistema debe requerir Autenticación Multifactor (MFA/2FA) para todos los usuarios. Las contraseñas deben tener mínimo 12 caracteres combinando mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, con renovación obligatoria cada 90 días. Las sesiones deben bloquearse automáticamente tras 5 minutos de inactividad.

| ID | Requerimiento | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RNF-SEG-01 | Cifrado de Datos | Cifrado en reposo (disco completo) y en tránsito (TLS 1.2+). |
| RNF-SEG-02 | Autenticación MFA | Autenticación multifactor obligatoria para todos los usuarios. |
| RNF-SEG-03 | Política de Contraseñas | Mínimo 12 caracteres, complejidad requerida, expiración cada 90 días. |
| RNF-SEG-04 | Protección de Datos | Cumplimiento con Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013. |
| RNF-SEG-05 | Bloqueo por Inactividad | Sesiones bloqueadas automáticamente tras 5 minutos de inactividad. |

2. Rendimiento y Disponibilidad

| ID | Requerimiento | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RNF-REN-01 | Tiempo de Respuesta | El dashboard y las consultas de KPIs deben cargar en máximo 3 segundos. |
| RNF-REN-02 | Disponibilidad | Uptime del 99.9% durante el horario laboral de la empresa. |
| RNF-REN-03 | Concurrencia | El sistema debe soportar al menos 100 usuarios concurrentes sin degradación. |

3. Calidad de Software (ISO/IEC 25010)

| ID | Requerimiento | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RNF-CAL-01 | Mantenibilidad | Código fuente completamente comentado y documentado. |
| RNF-CAL-02 | Portabilidad | Sistema contenerizado con Docker, orquestable con Kubernetes en AWS, GCP o Azure. |
| RNF-CAL-03 | Usabilidad | Interfaz intuitiva, dominable con máximo 40 horas de capacitación. |

4. Restricciones Tecnológicas (Anexo C del Contrato)

| ID | Requerimiento | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RNF-TEC-01 | Stack de Desarrollo | Backend en Python (FastAPI/Django), Frontend en React.js/Next.js, BD en PostgreSQL/MongoDB. |
| RNF-TEC-02 | Frameworks de IA | TensorFlow (2.12+) o PyTorch (2.0+), Scikit-learn (1.3+), Hugging Face Transformers (4.30+), LangChain (0.1+). |
| RNF-TEC-03 | Restricción de IA Externa | Prohibido usar herramientas de IA generativa externas (ChatGPT, Gemini público) para procesar información confidencial del Contratante. |

DOCUMENTO 7: Matriz de Trazabilidad de Requerimientos

Este documento asegura que cada requerimiento esté alineado con los objetivos del negocio y pueda ser rastreado a través de las fases de diseño (Casos de Uso) y pruebas (UAT).

| ID Req (SRS/Backlog) | Descripción Corta | Objetivo de Negocio | User Story Asociada | ID Prueba UAT | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 / REQ-005 | Automatización de Flujos | Optimización Operativa | (Diseño detallado por definir) | UAT-01 | Pendiente |
| RF-02 / REQ-004 | Análisis Predictivo | Toma de Decisiones Basada en Datos | US-02: Predicción de Cuellos de Botella | UAT-02 | Pendiente |
| RF-03 / REQ-006, REQ-007 | Dashboard de KPIs | Toma de Decisiones Basada en Datos | US-01: Visualización de KPIs | UAT-03 | Pendiente |
| RF-04 / REQ-008 | Gestión Documental NLP | Eficiencia Documental | US-03: Clasificación Automática de Documentos | UAT-04 | Pendiente |
| RF-04 / REQ-009 | Extracción de Datos NLP | Eficiencia Documental | US-04: Extracción de Entidades Clave | UAT-05 | Pendiente |
| RF-05 / REQ-010, REQ-011 | Alertas Inteligentes | Proactividad | US-05: Recepción de Alertas de Anomalías | UAT-06 | Pendiente |
| RF-06 / REQ-002, REQ-003, REQ-012 | Integración ERP/CRM | Optimización Operativa | Transversal (US-04, US-01) | UAT-07 | Pendiente |
| RNF-SEG-02 / REQ-013 | Autenticación MFA | Cumplimiento Normativo | N/A (Requisito de Sistema) | UAT-08 | Pendiente |

DOCUMENTO 8: Glosario de Términos

Este documento define los términos técnicos y de negocio utilizados a lo largo del proyecto para asegurar una comprensión unívoca entre todas las partes interesadas.

| Término | Definición |
| --- | --- |
| API (Application Programming Interface) | Conjunto de reglas y protocolos que permite que diferentes aplicaciones de software se comuniquen entre sí. En este proyecto, se usa para conectar el aplicativo con el ERP y CRM. |
| CRM (Customer Relationship Management) | Sistema utilizado por la empresa para gestionar las interacciones con clientes actuales y potenciales. |
| Dashboard | Panel de control visual que muestra indicadores clave de rendimiento (KPIs) y métricas relevantes en una sola pantalla, actualizados en tiempo real. |
| ERP (Enterprise Resource Planning) | Sistema de planificación de recursos empresariales que la empresa utiliza para gestionar sus operaciones principales (contabilidad, inventario, recursos humanos, etc.). |
| Go-Live | Momento en el cual el sistema de software pasa de la fase de pruebas a estar disponible para su uso en el entorno de producción real. |
| KPI (Key Performance Indicator) | Indicador clave de rendimiento. Métrica cuantificable utilizada para evaluar el éxito de un proceso o actividad. |
| Machine Learning (ML) | Rama de la inteligencia artificial que permite a los sistemas aprender y mejorar a partir de la experiencia (datos históricos) sin ser programados explícitamente para cada tarea. |
| MFA (Multi-Factor Authentication) | Autenticación multifactor. Método de seguridad que requiere más de una forma de verificación para acceder a un sistema (ej. contraseña + código en el celular). |
| MLOps (Machine Learning Operations) | Prácticas para desplegar y mantener modelos de Machine Learning en producción de manera confiable y eficiente. |
| NLP (Natural Language Processing) | Procesamiento de Lenguaje Natural. Rama de la IA que ayuda a las computadoras a entender, interpretar y manipular el lenguaje humano (texto). |
| Release Candidate | Versión del software que está lista para ser lanzada a producción, pendiente únicamente de la aprobación final en las pruebas UAT. |
| Scrum | Metodología ágil de gestión de proyectos que divide el trabajo en ciclos cortos llamados Sprints, con entregas parciales al final de cada ciclo. |
| Sprint | Período de tiempo fijo (en este proyecto, 2 semanas) durante el cual el equipo de desarrollo completa una cantidad específica de trabajo acordada en la planeación del Sprint. |
| UAT (User Acceptance Testing) | Pruebas de aceptación de usuario. Fase final de pruebas donde los usuarios reales (Key Users) validan que el software cumple con sus necesidades antes del Go-Live. |
| Key User | Usuario clave. Personal del Contratante designado para participar en las pruebas UAT y representar las necesidades de los usuarios finales. |
| Backlog | Lista priorizada de todos los requerimientos, funcionalidades y tareas pendientes de un proyecto de software, gestionada por el equipo Scrum. |
| Uptime | Tiempo de disponibilidad de un sistema. Se expresa como porcentaje del tiempo total en que el sistema está operativo y accesible. |