CONTRATO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA GESTIÓN DE PROCESOS

No. CONT-IA-2025-001

| CONTRATANTE: | Empresa Tecnológica Innovación S.A.S. |
| --- | --- |
| CONTRATISTA: | Soluciones IA Colombia S.A.S. |
| OBJETO: | Desarrollo e implementación de aplicativo con I.A. para gestión de procesos empresariales |
| DURACIÓN: | 6 meses — Enero 1 a Junio 30 de 2026 |
| VALOR TOTAL: | COP $480.000.000 (Cuatrocientos ochenta millones de pesos) |
| CIUDAD: | Bucaramanga, Santander, Colombia |
| FECHA: | Enero 1 de 2026 |

Documentos Anexos al Contrato:

Anexo A: Acuerdo de Confidencialidad  |  Anexo B: Cronograma del Proyecto  |  Anexo C: Dispositivos y Tecnología Permitidos

# CONTRATO DE DESARROLLO DE SOFTWARE CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En la ciudad de Bucaramanga, Santander, República de Colombia, a los primero (01) días del mes de enero de dos mil veintiséis (2026), entre los suscritos a saber:

## PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: EMPRESA TECNOLÓGICA INNOVACIÓN S.A.S., sociedad comercial identificada con NIT 900.123.456-7, domiciliada en la carrera 27 No. 45-30, Bucaramanga, Santander, legalmente constituida bajo las leyes colombianas, representada en este acto por su Gerente General, señora CAROLINA GÓMEZ VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 63.521.478 de Bucaramanga, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE.

CONTRATISTA: SOLUCIONES IA COLOMBIA S.A.S., sociedad comercial identificada con NIT 901.234.567-8, domiciliada en la calle 93 No. 15-45, Bogotá D.C., legalmente constituida bajo las leyes colombianas, representada en este acto por su Representante Legal, señor ANDRÉS MAURICIO TORRES PINEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.245.369 de Bogotá, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA.

Las partes, reconociéndose mutuamente la capacidad legal suficiente para contratar y obligarse, han convenido celebrar el presente Contrato de Desarrollo de Software con Inteligencia Artificial, que se regirá por las siguientes cláusulas:

## PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a diseñar, desarrollar, implementar, documentar y poner en producción un aplicativo de software con módulos de Inteligencia Artificial (I.A.) orientado a la optimización y automatización de la gestión de procesos internos de EL CONTRATANTE. El sistema deberá incluir, como mínimo, los siguientes componentes:

- Módulo de automatización de flujos de trabajo mediante algoritmos de Machine Learning.

- Motor de análisis predictivo para la toma de decisiones basadas en datos históricos.

- Panel de control (dashboard) con indicadores de gestión (KPIs) en tiempo real.

- Módulo de procesamiento de lenguaje natural (NLP) para gestión documental automatizada.

- Sistema de alertas inteligentes y recomendaciones basadas en patrones de comportamiento.

- Integración con los sistemas de información preexistentes de EL CONTRATANTE (ERP, CRM u otros que aplique).

- Documentación técnica completa: arquitectura, manual de usuario, manual de administración y código fuente comentado.

## SEGUNDA. DURACIÓN

El presente contrato tendrá una duración de seis (6) meses, contados a partir del primero (01) de enero de 2026 hasta el treinta (30) de junio de 2026. Dicho plazo podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo entre las partes mediante la suscripción de un otrosí escrito, con al menos quince (15) días calendario de antelación al vencimiento del plazo pactado.

## TERCERA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

El valor total del presente contrato es la suma de COP $480.000.000 (CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS M/CTE), que incluye todos los costos de personal, licencias de software de terceros para el desarrollo, infraestructura de pruebas e impuestos de ley. El pago se realizará conforme al siguiente esquema:

| PAGO No. | CONCEPTO | ENTREGABLE / CONDICIÓN | VALOR (COP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Anticipo | Inicio del proyecto | Firma del contrato y acta de inicio | $96.000.000 (20%) |
| Pago 1 | Mes 2 | Entrega Sprint 1-2 aprobado | $96.000.000 (20%) |
| Pago 2 | Mes 4 | Entrega Sprint 3-4 aprobado | $96.000.000 (20%) |
| Pago 3 | Mes 5 | Entrega Sprint 5-6 y pruebas UAT | $96.000.000 (20%) |
| Pago Final | Mes 6 | Go-live, capacitación y cierre de proyecto | $96.000.000 (20%) |

EL CONTRATANTE realizará los pagos dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de la factura, acompañada del acta de aprobación del entregable correspondiente suscrita por el supervisor del contrato.

## CUARTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA se obliga a:

- Ejecutar el proyecto bajo la metodología Scrum, con sprints de dos (2) semanas de duración, presentando resultados parciales al final de cada sprint.

- Asignar un equipo de trabajo conformado mínimo por: un (1) Gerente de Proyecto, dos (2) Desarrolladores Senior con experiencia en I.A., un (1) Arquitecto de Software, un (1) Especialista en MLOps y un (1) Analista QA.

- Cumplir con los estándares de calidad ISO/IEC 25010 (SQuaRE) para el producto de software.

- Implementar medidas de seguridad informática conforme a la norma ISO/IEC 27001.

- Entregar el código fuente comentado, licencias de los componentes de terceros, manual técnico y manual de usuario.

- Realizar la capacitación del personal de EL CONTRATANTE por un período mínimo de cuarenta (40) horas.

- Prestar soporte técnico correctivo durante noventa (90) días calendarios posteriores al go-live, sin costo adicional.

- Mantener absoluta confidencialidad sobre la información de EL CONTRATANTE, conforme al Anexo A del presente contrato.

- Cumplir con la política de uso de dispositivos y tecnología establecida en el Anexo C.

- Reportar semanalmente el avance del proyecto mediante informe escrito al supervisor designado.

## QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

EL CONTRATANTE se obliga a:

- Realizar los pagos en las condiciones y plazos pactados en la Cláusula Tercera.

- Designar un supervisor del contrato con capacidad de decisión, quien servirá de enlace único con EL CONTRATISTA.

- Suministrar oportunamente la información, accesos, credenciales y documentación de sus sistemas que EL CONTRATISTA requiera para la ejecución del objeto contractual.

- Proporcionar un ambiente de trabajo adecuado cuando las actividades deban realizarse en sus instalaciones.

- Revisar y aprobar o rechazar (con justificación escrita) los entregables dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recepción.

- Designar los usuarios llave que participarán en las pruebas de aceptación de usuario (UAT).

## SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

Todo el software, código fuente, algoritmos, modelos de inteligencia artificial, documentación y demás productos desarrollados en ejecución del presente contrato serán de propiedad exclusiva de EL CONTRATANTE, una vez se realice el pago total del contrato. EL CONTRATISTA cede de manera irrevocable todos los derechos patrimoniales de autor sobre el producto desarrollado a EL CONTRATANTE. EL CONTRATISTA garantiza que el software no infringe derechos de propiedad intelectual de terceros. Los componentes de código abierto (open source) utilizados deberán declararse con sus respectivas licencias en el documento de arquitectura técnica.

## SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD

Las partes acuerdan mantener estricta confidencialidad sobre la información intercambiada en el marco del presente contrato, conforme a los términos y condiciones establecidos en el ANEXO A – ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD, el cual hace parte integral e indivisible del presente contrato. El incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad generará responsabilidad civil y penal conforme a la legislación colombiana aplicable.

## OCTAVA. GARANTÍAS

EL CONTRATISTA deberá constituir a favor de EL CONTRATANTE, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato, las siguientes garantías mediante pólizas de seguro expedidas por compañía legalmente autorizada en Colombia:

- Garantía de cumplimiento: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con vigencia igual a la del contrato más seis (6) meses adicionales.

- Garantía de calidad del servicio: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con vigencia de un (1) año contado desde la entrega final.

- Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales: Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con vigencia igual a la del contrato más tres (3) años.

- Responsabilidad civil extracontractual: Por daños a terceros, con cobertura mínima de COP $100.000.000 (cien millones de pesos), vigente durante la ejecución del contrato.

## NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Las partes se comprometen a cumplir con la Ley 1581 de 2012 (Régimen General de Protección de Datos Personales) y sus decretos reglamentarios, en particular el Decreto 1377 de 2013. EL CONTRATISTA actuará como encargado del tratamiento de datos personales a los que tenga acceso en virtud de la ejecución del contrato, estando prohibido utilizarlos para fines distintos al objeto contractual. Cualquier transferencia de datos personales a terceros requerirá autorización expresa y escrita de EL CONTRATANTE.

## DÉCIMA. INDEPENDENCIA DE LAS PARTES

El presente contrato es de naturaleza civil y comercial. EL CONTRATISTA actuará como contratista independiente y no existe relación laboral, de sociedad, mandato ni representación entre las partes. EL CONTRATISTA asumirá el pago de todos los salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales y demás obligaciones laborales respecto del personal que vincule para la ejecución del contrato, dejando a salvo de cualquier reclamación a EL CONTRATANTE.

## UNDÉCIMA. PENALIDADES

Se establecen las siguientes penalidades por incumplimiento:

- Mora en entrega de entregables: El equivalente al uno por ciento (1%) del valor del entregable respectivo por cada día hábil de retraso, sin exceder el diez por ciento (10%) del valor total del contrato.

- Incumplimiento de los estándares de calidad definidos: El equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del entregable afectado.

- Incumplimiento del acuerdo de confidencialidad: Hasta el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar.

Las penalidades se descontarán del pago inmediatamente siguiente o de la garantía de cumplimiento, previa comunicación escrita con un plazo de cinco (5) días hábiles para que EL CONTRATISTA presente sus descargos.

## DUODÉCIMA. CAUSALES DE TERMINACIÓN

El presente contrato podrá terminarse anticipadamente por:

- Mutuo acuerdo entre las partes, suscribiendo un acta de terminación.

- Incumplimiento grave por parte de EL CONTRATISTA, previo proceso de notificación y período de subsanación de quince (15) días hábiles.

- Incumplimiento en los pagos por parte de EL CONTRATANTE por más de treinta (30) días hábiles.

- Fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditado, que haga imposible la continuación del objeto contractual por más de treinta (30) días calendarios.

- Liquidación, insolvencia o declaratoria de quiebra de cualquiera de las partes.

En caso de terminación anticipada, EL CONTRATANTE reconocerá el valor proporcional de las actividades efectivamente ejecutadas y aceptadas hasta la fecha de terminación.

## DECIMOTERCERA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Ante cualquier diferencia o controversia derivada del presente contrato, las partes acuerdan el siguiente proceso escalonado de resolución: (i) Negociación directa entre las partes dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del conflicto; (ii) Mediación ante el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, con un plazo máximo de treinta (30) días calendarios; (iii) Arbitraje institucional ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, cuyo laudo tendrá carácter definitivo y obligatorio para las partes. El proceso arbitral se adelantará conforme al reglamento de dicho Centro y a la Ley 1563 de 2012.

## DECIMOCUARTA. LEGISLACIÓN APLICABLE

El presente contrato se rige por las normas del derecho privado colombiano, en especial por el Código Civil, el Código de Comercio, la Ley 527 de 1999 (Comercio Electrónico), la Ley 1341 de 2009, la Ley 1581 de 2012, y demás normas aplicables a los contratos de desarrollo de software y tecnologías de la información en Colombia.

## DECIMOQUINTA. DOCUMENTOS INTEGRANTES

Hacen parte integral del presente contrato los siguientes documentos, los cuales en caso de contradicción prevalecerán en el orden indicado:

- El presente contrato y sus cláusulas.

- Anexo A: Acuerdo de Confidencialidad y No Divulgación.

- Anexo B: Cronograma detallado del proyecto (diagrama de Gantt).

- Anexo C: Política de dispositivos y tecnología permitidos al contratista.

- Propuesta técnica y económica presentada por EL CONTRATISTA, de fecha 15 de diciembre de 2025.

- Términos de referencia emitidos por EL CONTRATANTE, de fecha 1 de diciembre de 2025.

## FIRMA DE LAS PARTES

En constancia de lo anterior, las partes firman el presente contrato en dos (2) originales del mismo tenor y valor, en la ciudad de Bucaramanga, Santander, a los primero (01) días del mes de enero de 2026.

| EL CONTRATANTE CAROLINA GÓMEZ VARGAS Gerente General Empresa Tecnológica Innovación S.A.S. NIT: 900.123.456-7 C.C. No. 63.521.478 | EL CONTRATISTA ANDRÉS MAURICIO TORRES PINEDA Representante Legal Soluciones IA Colombia S.A.S. NIT: 901.234.567-8 C.C. No. 80.245.369 |
| --- | --- |

ANEXO A

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN (NDA)

Partes: Empresa Tecnológica Innovación S.A.S. (DIVULGANTE) y Soluciones IA Colombia S.A.S. (RECEPTOR).

Fecha: 1 de enero de 2026.

Relacionado con: Contrato No. CONT-IA-2025-001, Desarrollo de Aplicativo con I.A. para Gestión de Procesos.

## A.1. DEFINICIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Para efectos del presente Acuerdo, se entiende por "Información Confidencial" toda la información divulgada por EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA, ya sea de forma oral, escrita, electrónica, visual o por cualquier otro medio, que esté relacionada con:

- Datos, bases de datos, registros y estadísticas de clientes, proveedores y empleados.

- Procesos de negocio, flujos de trabajo, procedimientos internos y modelos operativos.

- Información financiera, contable, presupuestaria y proyecciones económicas.

- Estrategias comerciales, planes de expansión, investigación y desarrollo.

- Arquitectura tecnológica, sistemas de información, credenciales de acceso e infraestructura.

- Código fuente de sistemas preexistentes y datos de configuración.

- Cualquier otra información marcada como "CONFIDENCIAL" o cuya naturaleza implique razonablemente su carácter reservado.

## A.2. INFORMACIÓN EXCLUIDA

No se considerará Información Confidencial aquella que:

- Sea o se vuelva de dominio público sin responsabilidad del RECEPTOR.

- El RECEPTOR pueda demostrar que ya era conocida por él antes de la divulgación, mediante documentación fehaciente.

- Sea divulgada al RECEPTOR por un tercero con derecho legítimo para hacerlo.

- Sea desarrollada independientemente por el RECEPTOR sin uso de la Información Confidencial.

- Deba ser revelada por mandato de autoridad judicial o administrativa competente, previa notificación al DIVULGANTE.

## A.3. OBLIGACIONES DEL RECEPTOR

EL CONTRATISTA como RECEPTOR se obliga a:

- Mantener la Información Confidencial en estricta reserva y no divulgarla a terceros sin autorización escrita del DIVULGANTE.

- Utilizar la Información Confidencial exclusivamente para el cumplimiento del objeto del Contrato No. CONT-IA-2025-001.

- Implementar medidas de seguridad técnicas y organizativas equivalentes a las que aplica para proteger su propia información confidencial, con un estándar mínimo de seguridad razonable según la norma ISO/IEC 27001.

- Restringir el acceso a la Información Confidencial únicamente al personal que necesite conocerla para la ejecución del contrato, quienes deberán suscribir individualmente acuerdos de confidencialidad con términos no menos restrictivos que los del presente Acuerdo.

- Notificar de inmediato al DIVULGANTE ante cualquier uso no autorizado, pérdida o divulgación accidental de Información Confidencial.

- No reproducir, copiar ni duplicar la Información Confidencial más allá de lo estrictamente necesario para la ejecución del contrato.

- No utilizar la Información Confidencial para desarrollar productos o servicios propios que compitan con EL CONTRATANTE durante la vigencia del contrato y por un período de dos (2) años posteriores a su terminación.

## A.4. DEVOLUCIÓN Y DESTRUCCIÓN DE INFORMACIÓN

A la terminación del contrato, por cualquier causa, o cuando EL CONTRATANTE lo solicite, EL CONTRATISTA deberá, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes: (i) devolver todos los documentos, archivos, registros y cualquier soporte que contenga Información Confidencial; (ii) destruir de forma segura (mediante borrado certificado) todas las copias digitales almacenadas en sus equipos y sistemas; y (iii) certificar por escrito el cumplimiento de estas obligaciones. Las únicas copias que podrán retenerse son las requeridas por ley para efectos de auditoría, las cuales seguirán sujetas a las obligaciones de confidencialidad.

## A.5. VIGENCIA

Las obligaciones de confidencialidad establecidas en el presente Acuerdo permanecerán vigentes durante la ejecución del Contrato No. CONT-IA-2025-001 y por un período adicional de cinco (5) años contados desde la fecha de terminación del mismo, independientemente de la causa que origine dicha terminación.

## A.6. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

El incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad generará para EL CONTRATISTA: (i) La obligación de indemnizar todos los daños y perjuicios causados al DIVULGANTE, incluyendo el lucro cesante y el daño emergente; (ii) La aplicación de la penalidad pactada en el contrato principal; (iii) La terminación inmediata del contrato sin necesidad de declaración judicial; (iv) Las responsabilidades civiles y penales conforme a la Ley 1273 de 2009 (Delitos Informáticos) y demás normas aplicables. Las partes reconocen que el daño causado por la violación de confidencialidad puede ser de difícil cuantificación y que podría requerirse medidas cautelares urgentes.

| EL DIVULGANTE (Contratante) CAROLINA GÓMEZ VARGAS C.C. No. 63.521.478 de Bucaramanga | EL RECEPTOR (Contratista) ANDRÉS MAURICIO TORRES PINEDA C.C. No. 80.245.369 de Bogotá |
| --- | --- |

ANEXO B

CRONOGRAMA DEL PROYECTO – DIAGRAMA DE GANTT

Proyecto: Aplicativo de I.A. para Gestión de Procesos Empresariales

Metodología: Scrum – Sprints de 2 semanas

Duración total: 6 meses (enero – junio 2026)

| ACTIVIDAD / FASE | ENE S1 | ENE S2 | FEB S1 | FEB S2 | MAR S1 | MAR S2 | ABR S1 | ABR S2 | MAY S1 | MAY S2 | JUN S1 | JUN S2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 – Inicio y Arquitectura | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1 – Módulo ML / Flujos |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2 – Dashboard / KPIs |  |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3 – Módulo NLP |  |  |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 4 – Alertas inteligentes |  |  |  |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 5 – Integraciones ERP/CRM |  |  |  |  |  | █ | █ |  |  |  |  |  |
| Sprint 6 – Pruebas UAT / Correcciones |  |  |  |  |  |  | █ | █ |  |  |  |  |
| Go-Live y Despliegue a Producción |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ |  |  |  |
| Capacitación Usuarios (40h) |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ |  |  |
| Soporte Post-Implementación (90 días) |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ | █ | █ |
| Documentación técnica y cierre |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ | █ |  |  |
| Gestión de Proyecto / Reporting | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |

Leyenda: Las celdas en azul (■) indican semanas de trabajo activo por actividad o fase.

## B.1. HITOS Y ENTREGABLES CLAVE

| HITO | ENTREGABLE | DESCRIPCIÓN | FECHA LÍMITE |
| --- | --- | --- | --- |
| H-01 | Acta de inicio | Firma del contrato y arranque formal del proyecto | Ene 5, 2026 |
| H-02 | Arquitectura aprobada | Documento de arquitectura técnica de alto nivel | Ene 16, 2026 |
| H-03 | Prototipo funcional | Demo del módulo ML y dashboard básico | Feb 27, 2026 |
| H-04 | Módulo NLP entregado | Gestión documental automatizada operativa | Abr 3, 2026 |
| H-05 | Release candidate | Software integrado listo para pruebas UAT | May 1, 2026 |
| H-06 | UAT aprobado | Acta de aceptación del usuario firmada | May 29, 2026 |
| H-07 | Go-Live | Sistema en producción con usuarios activos | Jun 5, 2026 |
| H-08 | Cierre de proyecto | Documentación completa y acta de liquidación | Jun 30, 2026 |

ANEXO C

POLÍTICA DE DISPOSITIVOS Y TECNOLOGÍA PERMITIDOS AL CONTRATISTA

Con el fin de proteger la seguridad de la información, la propiedad intelectual y la infraestructura tecnológica de EL CONTRATANTE, se establecen las siguientes condiciones de uso de dispositivos y herramientas tecnológicas para el personal de EL CONTRATISTA durante la ejecución del Contrato No. CONT-IA-2025-001:

## C.1. DISPOSITIVOS PERMITIDOS

| TIPO | DISPOSITIVOS PERMITIDOS | CONDICIONES |
| --- | --- | --- |
| Computadores portátiles | Laptops de EL CONTRATISTA (inventariadas y registradas), con SO Windows 11, macOS 13+ o Ubuntu 22.04 LTS | Deben tener antivirus activo y disco duro cifrado (BitLocker / FileVault / LUKS) |
| Computadores de escritorio | Equipos de trabajo del CONTRATANTE en modalidad presencial (cuando aplique) | Solo con credenciales temporales asignadas; prohibido instalar software no autorizado |
| Dispositivos móviles | Smartphones y tablets de propiedad del CONTRATISTA para uso de apps de comunicación autorizadas | Solo para comunicación y acceso a repositorios con MFA activado; sin cámara dentro de áreas restringidas |
| Servidores de desarrollo | Servidores cloud del CONTRATISTA en AWS, GCP o Azure para entornos de desarrollo y QA | En cuentas separadas del entorno productivo; sin datos reales de clientes en entorno dev |
| Dispositivos de red | Routers y switches de la red del CONTRATANTE (cuando sea en sus instalaciones) | Prohibido conectar dispositivos de red propios a la infraestructura del CONTRATANTE |

## C.2. SOFTWARE Y HERRAMIENTAS PERMITIDAS

EL CONTRATISTA está autorizado a utilizar las siguientes herramientas de software para la ejecución del proyecto:

## C.2.1. Lenguajes de Programación y Frameworks de I.A.

| HERRAMIENTA | VERSIÓN MÍNIMA | USO AUTORIZADO |
| --- | --- | --- |
| Python | 3.10+ | Backend, modelos de ML/IA, scripts ETL |
| TensorFlow / PyTorch | TF 2.12+ / PT 2.0+ | Entrenamiento e inferencia de modelos de IA |
| Scikit-learn | 1.3+ | Algoritmos de Machine Learning clásico |
| Hugging Face Transformers | 4.30+ | Módulos de NLP y procesamiento de texto |
| LangChain | 0.1+ | Cadenas de razonamiento con LLMs |
| FastAPI / Django | FastAPI 0.100+ / Django 4.2+ | Desarrollo de APIs REST |
| React.js / Next.js | React 18+ / Next 13+ | Frontend y panel de control |
| PostgreSQL / MongoDB | PG 15+ / Mongo 6+ | Bases de datos relacionales y NoSQL |
| Docker / Kubernetes | Docker 24+ / K8s 1.28+ | Contenerización y orquestación |

## C.2.2. Plataformas Cloud Permitidas

| PROVEEDOR | SERVICIOS PERMITIDOS | REGIÓN | RESTRICCIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Amazon Web Services (AWS) | EC2, S3, RDS, SageMaker, Lambda | us-east-1, sa-east-1 (São Paulo) | Cifrado en tránsito y en reposo obligatorio |
| Google Cloud Platform (GCP) | Compute Engine, BigQuery, Vertex AI | us-central1, southamerica-east1 | Sin uso de datos productivos en entornos dev |
| Microsoft Azure | Azure ML, Azure OpenAI Service, CosmosDB | East US, Brazil South | Aprobación previa del supervisor para modelos de OpenAI |

## C.2.3. Herramientas de Gestión de Proyecto y Colaboración

| HERRAMIENTA | USO PERMITIDO | CONDICIÓN |
| --- | --- | --- |
| Jira | Gestión de backlog, sprints y seguimiento de tareas | Proyecto privado; acceso del supervisor del CONTRATANTE |
| Confluence | Documentación técnica y wiki del proyecto | Espacio privado compartido con el CONTRATANTE |
| GitHub (repositorio privado) | Control de versiones del código fuente | Repositorio privado en organización compartida; MFA obligatorio |
| Slack (workspace dedicado) | Comunicación del equipo del proyecto | Workspace exclusivo del proyecto; archivo de mensajes activado |
| Microsoft Teams | Videoconferencias y reuniones de sprint | Para reuniones formales con el CONTRATANTE |
| Figma | Diseño de interfaces de usuario (UI/UX) | Proyecto compartido con revisores del CONTRATANTE |
| Draw.io / Lucidchart | Diagramas de arquitectura y flujos | Exportación en PDF al repositorio del proyecto |

## C.3. DISPOSITIVOS Y SOFTWARE PROHIBIDOS

Queda expresamente prohibido al personal de EL CONTRATISTA:

- Conectar unidades USB, discos duros externos u otros dispositivos de almacenamiento portátil a los equipos del CONTRATANTE o a equipos con acceso a sistemas del CONTRATANTE, salvo autorización escrita del supervisor.

- Instalar software no incluido en la lista de herramientas permitidas sin aprobación previa del supervisor del contrato.

- Usar servicios de almacenamiento en la nube personales (Google Drive personal, Dropbox, WeTransfer) para transferir información del proyecto o del CONTRATANTE.

- Acceder a la información del proyecto desde redes WiFi públicas sin el uso de VPN corporativa.

- Usar herramientas de IA generativa externas (ChatGPT, Gemini, Copilot) para procesar información confidencial del CONTRATANTE.

- Instalar keyloggers, herramientas de monitoreo remoto no autorizadas o software de auditoría sin consentimiento de las partes.

- Realizar capturas de pantalla o fotografías de información confidencial en pantallas del CONTRATANTE.

- Conectar equipos de EL CONTRATISTA a la red interna del CONTRATANTE mediante cable de red sin autorización expresa.

## C.4. SEGURIDAD OBLIGATORIA

Todo dispositivo utilizado por personal de EL CONTRATISTA en el proyecto deberá cumplir con los siguientes requisitos de seguridad obligatorios:

- Autenticación multifactor (MFA/2FA) activa en todos los servicios cloud y repositorios de código.

- Cifrado de disco completo activado (BitLocker, FileVault o equivalente).

- Sistema operativo y software con parches de seguridad aplicados (actualizaciones al día).

- Agente antivirus/EDR activo y con definiciones actualizadas.

- Uso de VPN corporativa de EL CONTRATISTA al acceder a recursos del proyecto desde redes externas.

- Bloqueo automático de pantalla configurado para activarse tras cinco (5) minutos de inactividad.

- Política de contraseñas: mínimo 12 caracteres, combinando mayúsculas, minúsculas, números y símbolos; renovación cada 90 días.

## C.5. AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO

EL CONTRATANTE se reserva el derecho de realizar auditorías de seguridad con previo aviso de cuarenta y ocho (48) horas para verificar el cumplimiento de la presente política. EL CONTRATISTA deberá facilitar el acceso a los registros (logs) de actividad en los sistemas del proyecto cuando sea requerido. El incumplimiento de esta política se considerará una violación grave del contrato y podrá dar lugar a la aplicación de penalidades, terminación anticipada y responsabilidad por daños.

| Acepta EL CONTRATANTE CAROLINA GÓMEZ VARGAS Empresa Tecnológica Innovación S.A.S. | Acepta EL CONTRATISTA ANDRÉS MAURICIO TORRES PINEDA Soluciones IA Colombia S.A.S. |
| --- | --- |